**Sprawozdanie z realizacji planu za 2022 rok z dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej i cyfrowej w budynku Centrum Promocji Kultury Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 oraz filiach KKS i TKG.**

**na podstawie raportu z audytu dostępności z dnia 23.12.2020 roku**

| **Działanie** | **Stan (czy zrealizowany)** | **Zalecenia do wdrożenia/wnioski** |
| --- | --- | --- |
| **Ocena dostępności architektonicznej,  na podstawie audytu zewnętrznego budynku Centrum Promocji Kultury, przy ul. Podskarbińskiej 2 oraz filii Klubu Kultury Seniora i Terminalu Kultury Gocław.** | | |
| Wykonanie nowej strony internetowej CePeK oraz filii Terminal Kultury Gocław, Klub Kultury Seniora oraz PIK „Akwarium” pod kątem osób słabo widzących. | TAK  (w całości ze środków własnych) | BRAK |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku filii Terminal Kultury Gocław – w formie dotykowej oraz głosowej. | TAK  Zrealizowano w ramach programu Miasta Stołecznego Warszawy. | Dostosowanie pod tym kątem również siedziby CePeK oraz Klubu Kultury Seniora w 2023 roku. |
| Zakup przenośnej pętli indukcyjnej do CePeK, KKS oraz TKG. | TAK  (w całości ze środków własnych) | BRAK |
| Obniżenie progu przy wejściu głównym do budynku CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2 - do wysokości nie większej niż 2 cm. | TAK  (w całości ze środków własnych) | BRAK |
|  |  |  |
|  |  |  |